Thành Viên: Nguyễn Thế An

Lê Văn Triều An

Hoàng Công Tài Thế

Giai đoạn 1: Khởi động & Thiết kế (Tuần 1 - 2)

- Cả nhóm: Thảo luận và thống nhất sơ đồ thực thể ERD bao gồm: Nhân viên, Sản phẩm, Danh mục, Khách hàng, Đơn hàng, và Chi tiết đơn hàng.

- Thành viên A: Khởi tạo Project trên Gitlab của khoa, thiết kế cấu trúc thư mục PHP thuần (không framework).

- Thành viên B: Thiết kế giao diện Dashboard và Quản lý sản phẩm bằng Bootstrap/jQuery (không dùng template có sẵn).

- Thành viên C: Vẽ sơ đồ Use Case, Sequence, Activity cho luồng bán hàng và đăng nhập.

Giai đoạn 2: Phát triển chức năng lõi (Tuần 3 - 5)

- Tuần 3: Hệ thống Tài khoản (Thành viên A chủ trì)

  - Tạo chức năng đăng nhập admin/admin và đổi mật khẩu.

  - Viết logic gửi email tạo tài khoản nhân viên với link hiệu lực 1 phút.

  - Thiết lập mật khẩu tạm thời là mã số sinh viên trưởng nhóm (viết thường).

- Tuần 4: Quản lý Sản phẩm & Khách hàng (Thành viên B & C)

  - B: CRUD Danh mục và Sản phẩm (có mã vạch, giá gốc/bán lẻ, ảnh).

  - C: Thiết lập tính năng tự động tạo tài khoản khách hàng khi mua hàng lần đầu qua số điện thoại.

- Tuần 5: Xử lý Giao dịch POS (Thành viên B chủ trì)

  - Xây dựng giao diện listview sản phẩm, cho phép tìm kiếm theo tên hoặc quét mã vạch.

  - Cập nhật giỏ hàng và tổng tiền tự động (Instant update).

Giai đoạn 3: Báo cáo & Hoàn thiện (Tuần 6 - 8)

- Tuần 6: Thống kê & Hóa đơn (Thành viên C chủ trì)

  - Viết chức năng xem báo cáo theo các mốc thời gian: hôm nay, hôm qua, 7 ngày, tùy chọn.

  - Hiển thị biểu đồ lợi nhuận (dành cho Admin) và xuất hóa đơn PDF.

- Tuần 7: Kiểm thử & Fix bug (Cả nhóm)

  - A: Kiểm tra lại phân quyền (Nhân viên không được thấy giá gốc, không được xóa sản phẩm).

  - B: Kiểm tra logic xóa sản phẩm (không cho xóa nếu đã có trong đơn hàng).

  - C: Kiểm tra độ phản hồi (responsive) của giao diện trên các thiết bị.

- Tuần 8: Video Demo & Hồ sơ (Cả nhóm)

  - Cả nhóm: Quay video demo dài tối đa 20 phút, ai làm phần nào thì giải thích phần đó trực tiếp trên web.

  - Thành viên A: Viết file readme.txt chứa hướng dẫn cài đặt và link video (YouTube/Drive).

  - Cả nhóm: Hoàn thành file Excel Nhom_X.xlsx tự đánh giá điểm cho từng thành viên.

Các điều kiện cần nhớ để bảo toàn điểm 10

- Push Git: Mỗi thành viên phải push code đều đặn hàng tuần. Nếu 2 tuần liên tiếp không push sẽ bị trừ điểm, 4 tuần sẽ bị cấm báo cáo.

- Công nghệ: Tuyệt đối không dùng Framework PHP (như Laravel, CodeIgniter) hay template UI có sẵn.

- Nộp bài: Đảm bảo có đầy đủ file backup database và thông tin thành viên chính xác để tránh bị trừ điểm oan.